# 文档办公与效率工具完整解决方案

—— 本地化、轻量、无广告的桌面端效率百宝箱

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 文档办公与效率工具完整解决方案 |
| 版本 | V2.0 |
| 编写人 | 宋建 |
| 日期 | 2026-09-06 |
| 状态 | 实施方案（可立项评审） |
| 适用范围 | 桌面端效率工具（Windows 优先，预留 macOS/Linux 扩展） |

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订人 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-06 | 宋建 | 初稿：核心模块技术栈笔记与七大功能模块规划 |
| V1.1 | 2026-09-06 | 宋建 | 补充完善：新增背景与目标、框架选型对比、系统架构、实施计划、评估指标、风险应对、支持资源等章节；规范化技术栈表述并修正许可证隐患 |
| V1.2 | 2026-09-06 | 宋建 | 修正技术能力边界、P0/P1/P2 与里程碑映射、人力估算前提及量化验收口径 |
| V2.0 | 2026-09-06 | Codex（依据 V1.2 完善） | 新增执行摘要、通用功能需求、用户界面设计、统一集成契约、本地数据模型、性能优化实施方案、工作包与阶段出口、发布回滚、硬门禁与综合评估矩阵。 |

# 目录

# 执行摘要

本方案在 V1.2 评审稿基础上形成可立项、可实施、可验收的 V2.0 完整方案。产品定位保持为 Windows 优先、本地处理、轻量、无广告的桌面效率工具；V1.0 交付范围仍严格限定为 P0 与 P1，P2 仅作为 V1.1 及后续候选，不纳入 16 周承诺。

核心原则 本地优先、云端显式授权；统一入口、两步可达；长任务可观察、可取消、可恢复；任何质量评分都不能抵消隐私、数据安全或发布门禁失败。

| 维度 | V2.0 落地结论 |
| --- | --- |
| 功能范围 | 七大模块构成当前路线；新增条形码生成、A4/A5/B4/B5 文档打印和定时关机基础版，16 周仅承诺 P0/P1，建立统一作业、文件安全与离线能力等通用需求；银行卡号信息查询明确排除。 |
| 技术架构 | Tauri 2.x + Vue 3 + Pinia + Element Plus；敏感操作下沉 Rust；SQLite/Store 保存本地状态；模型插件按需安装。 |
| 用户界面 | 左侧模块导航、顶部全局搜索、中央任务工作区、可收起任务中心；桌面缩放与键盘操作纳入验收。 |
| 集成策略 | 通过适配层隔离 LibreOffice、本地模型、云端 AI、系统通知、更新服务和在线数据源，统一超时、取消、错误与审计。 |
| 性能策略 | 以启动、内存、安装包和大文件处理预算驱动实现；动态加载、流式 I/O、并发上限、外部进程生命周期和持续基线组成闭环。 |
| 实施与评估 | 四阶段 16 周；每阶段设置入口/出口条件；最终采用硬门禁 + 100 分评估矩阵，所有结论需附可复核证据。 |

本方案是产品、设计、研发、测试与发布共同使用的基线文档。第 2 章定义做什么，第 3-4 章定义如何实现，第 5 章定义交付顺序，第 6 章定义如何验收；第 7-8 章分别约束风险与资源。

# 1 项目背景与目标

## 1.1 背景

日常办公中频繁在多个单一功能网站与小工具间切换（格式转换、OCR、二维码、汇率换算、压缩解压等），操作割裂、效率低。

在线工具普遍存在广告多、需要付费、文件上传带来的隐私泄露风险，敏感文档（合同、发票、身份证件）不宜上传第三方网站。

现有同类"百宝箱"软件体积臃肿、内置广告、功能堆砌，轻量纯净的替代品存在明确需求空间。

## 1.2 项目目标

打造一款本地化、轻量、无广告的桌面端“效率百宝箱”。产品路线图覆盖 7 大模块约 40 项能力；16 周 V1.0 只承诺 P0 与 P1，P2 进入 V1.1 及后续版本。量化目标如下，最终以第 6 章口径验收：

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础安装包体积 | ≤ 30 MB | Windows x64 基础安装包；不含 WebView2 固定运行时、LibreOffice、AI 模型及可选插件 |
| 冷启动时间 | P95 ≤ 1.5 秒 | 参考设备与计时边界见第 6 章；原型阶段先建立基线 |
| 空闲内存占用 | P95 ≤ 80 MB | 启动后空闲 10 分钟采样；不含外部 LibreOffice 与模型进程 |
| 常用功能操作步数 | ≥ 90% 的 P0/P1 功能 ≤ 2 步 | 从首页或全局搜索进入目标功能，文本录入和文件选择不计为导航步骤 |
| 离线可用功能占比 | ≥ 80% | 以冻结后的 P0/P1 功能清单为分母；已安装的本地模型或运行时可计入离线能力 |
| 无崩溃会话率 | ≥ 99.9% | 至少累计 200 次授权统计会话；样本不足时只报告实际值，不判定达标 |

## 1.3 目标用户与典型场景

| 目标用户 | 典型场景 |
| --- | --- |
| 办公文员/行政 | 批量 Office 导出 PDF、PDF 合并拆分、批量重命名、压缩解压 |
| 财务/报销人员 | 发票批量拍照识别录入、个税/房贷计算、敏感信息脱敏 |
| 开发/测试人员 | 网速测试、Ping/端口检测、二维码生成识别、IP 查询、局域网快传 |
| 学生/内容创作者 | OCR 文字识别、截图长截图、图片处理、番茄钟与专注白噪音 |

# 2 功能规划（七大模块）

路线图共 7 大模块约 40 项能力。P0 为阶段一 MVP 必备，P1 为 V1.0 必备，P2 为 V1.1 及后续候选；P2 不计入 16 周交付承诺。

| 模块 | 功能分级 | 范围边界 | 计划版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 文档办公 | P0：PDF 合并/拆分、批量重命名 P1：Office 导出 PDF、压缩/解压、办公模板、OCR 文字识别、A4/A5/B4/B5 文档打印 P2：PDF 结构化导出 DOCX/XLSX（Beta）、AI 摘要/润色、样式统一 | Office 导出 PDF 依赖本机 LibreOffice；打印支持 PDF、图片和文本，Office 文件需先导出为 PDF；PDF 反向导出仅提取文本/表格，不承诺原版式还原 | P0：阶段一 P1：阶段二/三 P2：V1.1+ |
| 02 效率助手 | P1：待办清单、番茄钟、快捷便签、日历提醒 P2：快捷键速查、会议纪要模板、白噪音/专注环境 | 提醒采用本机通知；跨设备同步不在 V1.0 范围 | P1：阶段二 P2：V1.1+ |
| 03 数据计算 | P0：单位换算、日期/年龄、百分比计算 P1：汇率、房贷/个税、BMI P2：发票/票据识别录入 | 汇率需联网取最新数据并显示时间戳；税费规则需标注适用地区和生效日期 | P0：阶段一 P1：阶段二 P2：V1.1+ |
| 04 网络工具 | P0：二维码生成/识别 P1：条形码生成、网速测试、IP 查询、Ping、端口检测 P2：短链接、局域网文件快传 | 条形码仅在本地生成；外网类功能不计入离线能力；端口检测只允许用户指定的目标和端口；银行卡号信息查询不实施 | P0：阶段一 P1：阶段三 P2：V1.1+ |
| 05 图片处理 | P0：图片压缩、格式转换 P1：截图/长截图、批量加水印、长图拼接、本地 AI 图片增强/抠图、证件照裁剪与规格参考、图片文字编辑 P2：云端视觉模型与复杂对象移除（仅限自有内容） | P1 图片能力默认使用 Canvas Local Vision 本地算法；不上传原图；证件照尺寸以办证机构最新要求为准；云端视觉与对象移除必须单独授权并提示使用边界 | P0：阶段一 P1：阶段三 P2：V1.1+ |
| 06 安全隐私 | P0：强密码生成、密码强度检测 P1：文件加密/解密、敏感信息脱敏 P2：隐私清理 | 密码不持久化；加密使用成熟格式和库；覆盖原文件或清理前必须预览、确认并提供恢复路径 | P0：阶段一 P1：阶段三 P2：V1.1+ |
| 07 定时关机 | P1：倒计时关机、定点时刻关机、取消定时任务、关机/重启/休眠 P2：周期/空闲触发、托盘、自启、智能负载触发 | 仅 Windows 10/11 桌面版执行；浏览器仅预览；一次只运行一个活动任务；默认保留 30 秒安全缓冲，不支持强制关闭程序 | P1：阶段二/三 P2：V1.1+ |

## 2.1 通用功能需求与工作流规范

七大模块除各自功能外，必须共同遵循以下横向需求。它们属于 V1.0 完成定义，不得由模块自行省略。

| 编号 | 需求 | 实施规则 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-G01 | 统一发现 | 全局搜索支持名称、别名、关键词与最近使用；首页提供固定常用入口。 | 冻结清单中至少 90% 的 P0/P1 功能从首页或全局搜索不超过 2 个导航步骤。 |
| FR-G02 | 统一作业状态 | 耗时任务统一为等待、运行、成功、失败、已取消；显示进度、阶段和剩余项。 | 任务状态可观察；可取消任务在 2 秒内进入取消中或已取消；重复事件不造成重复写入。 |
| FR-G03 | 批量文件操作 | 支持拖放、系统选择器、排序、移除、冲突策略和输出目录；执行前展示汇总。 | 空输入、重复文件、同名输出、只读目录、空间不足和部分失败均有明确结果。 |
| FR-G04 | 非破坏性默认值 | 默认另存为并生成可预览结果；覆盖、删除或清理必须二次确认并提供恢复路径。 | 未确认时不得改写源文件；失败后源文件保持可读，临时文件可识别并清理。 |
| FR-G05 | 本地历史与设置 | 只保存任务元数据、用户偏好和必要路径引用；密码、密钥、原文敏感内容不得持久化。 | 关闭重启后普通设置可恢复；清除历史后数据库与界面一致；敏感字段搜索结果为空。 |
| FR-G06 | 离线与联网告知 | 功能入口标记离线、需联网或需插件；向第三方发送内容前说明供应商、数据、用途和取消方式。 | 断网状态行为可预测；未授权时无内容请求；授权撤回后立即停止后续上传。 |
| FR-G07 | 错误恢复 | 错误消息包含发生事项、可能原因、影响范围和可执行恢复动作；支持安全重试。 | 错误码稳定；超时、取消与失败可区分；重试不重复覆盖成功输出。 |
| FR-G08 | 可访问与键盘 | 核心操作可用键盘完成；焦点顺序、标签、对比度、缩放和减少动态效果符合设计规范。 | 200% 文本缩放无关键内容遮挡；图标按钮有可访问名称；焦点可见且不陷入弹窗。 |
| FR-G09 | 依赖检测 | 启动后异步检测 WebView2、LibreOffice、模型插件和网络状态，不阻塞主窗口。 | 缺失依赖提供版本、影响功能和修复入口；无依赖时其他模块正常可用。 |
| FR-G10 | 隐私诊断 | 默认仅本地滚动日志；诊断包先预览再导出，崩溃上报必须单独授权并匿名化。 | 诊断包不含文档正文、口令、密钥和完整文件路径；关闭授权后不再上报。 |

## 2.2 图片处理增强需求

图片增强能力作为图片处理模块的独立交付范围，优先保证本地可用、可取消、可复核和不覆盖原图；云端视觉模型不作为默认依赖，只有完成供应商能力探测和逐次授权后才允许扩展。

| 编号 | 能力 | 实现要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-IMG-01 | AI 图片增强与抠图 | 使用 Canvas Local Vision 本地算法完成亮度/对比度/饱和度增强；从边缘估计背景并支持透明、白、蓝、红底输出；限制长边和像素总量，显示阶段与进度。 | JPG/PNG/WebP 可处理；结果尺寸和格式正确；取消后无残留结果；原图哈希不变；界面明确说明未加载第三方深度模型。 |
| FR-IMG-02 | 证件照裁剪与规格参考 | 按常用小一寸、一寸、大一寸、二寸、护照/签证规格进行 Cover 裁剪；允许主体水平/垂直焦点与背景色选择；支持 64-4000 px 自定义规格；右侧展示毫米、像素、用途、背景色、来源和更新时间。 | 输出像素精确匹配所选规格；非法自定义值被阻止；规格参考和“以机构最新要求为准”提示始终可见；复杂背景标记需人工复核。 |
| FR-IMG-03 | 图片文字直接编辑 | 在不覆盖源文件的画布副本上提供选区、透明/纯色消除、框选替换文字、添加文字、内部复制/粘贴、撤销/重做和 PNG 导出；大图按 2400 px 长边建立编辑副本。 | 鼠标或触摸可完成选择与编辑；复制区域可在画布内粘贴；撤销/重做状态准确；导出结果可打开且源文件未修改。 |
| FR-IMG-04 | OCR 衔接与隐私 | 文字编辑页可调用既有本地 Tesseract.js 提取文字；首次模型下载单独请求联网授权，识别图片不发送到供应商；失败、取消和无文字均有可执行提示。 | 授权拒绝或离线时不发起请求；识别结果可复制并用于后续编辑；日志和任务历史不含图片正文或 API Key。 |
| FR-IMG-05 | 性能与资源边界 | 预览使用对象 URL 并在切换/卸载时释放；像素循环响应取消令牌；编辑历史最多保留 18 步；结果全部另存。 | 固定样本下无页面冻结或无限增长；连续切换工具无对象 URL 泄漏；超过尺寸上限时给出恢复建议。 |

## 2.3 条形码与文档打印需求

本次新增能力坚持本地优先：条形码在浏览器 Canvas/SVG 中生成，文档打印由工作区预览与系统打印对话框承接；纸张尺寸、范围和显示设置均采用显式枚举，用户选择后才写入本机设置。银行卡号信息查询不在本次范围内，不新增 BIN 数据、银行卡接口或银行卡号采集。

| 编号 | 能力 | 实现要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-BAR-01 | 条形码格式与校验 | 支持 Code 128 与 EAN-13；EAN-13 接受 12 位自动计算校验位或 13 位校验，Code 128 限制为可打印 ASCII。 | 空值、越界字符和错误校验位被拒绝；合法输入可稳定生成，不发起网络请求。 |
| FR-BAR-02 | 本地输出 | 提供 PNG 与 SVG 下载，允许调整条宽、条高、留白、前景色、背景色和底部编码文字；限制输出参数范围。 | 预览尺寸与参数一致；下载文件可打开；对象 URL 在清空或卸载时释放。 |
| FR-PRINT-01 | 纸张与方向 | 文档打印工作区提供 A4（210×297 mm）、A5（148×210 mm）、B4（JIS，257×364 mm）、B5（JIS，182×257 mm），支持自动、纵向和横向。 | 四种纸张显示准确毫米值；@page CSS 与选择一致；方向切换不造成布局溢出。 |
| FR-PRINT-02 | 打印参数 | 按参考系统对话框提供打印机、份数、颜色、当前/全部/自定义页码、奇偶页、逆序、一张多页/小册子、缩放、双面、页码、水印、页眉、裁剪标记和分割页面等选项。 | 非法份数、比例和页码范围被归一化或提示；范围、奇偶和逆序计算结果可复核；浏览器模式不执行系统电源等无关动作。 |
| FR-PRINT-03 | 预览与输出 | 支持 PDF、图片和文本预览；PDF 使用页码导航，非 PDF 使用安全 HTML 打印副本；默认另存预览，不覆盖源文件。 | 文件类型、损坏文件和空输入有明确提示；打印提交后显示纸张和页数摘要；取消或失败不改变源文件。 |
| FR-PRINT-04 | 设置持久化 | 以版本化 `print-settings` 键保存用户修改后的纸张、方向和打印参数；组件初始化只读取，不把默认值回写。 | 用户选择 B4/B5 后刷新仍保持；挂载期间写入次数为 0；恢复默认仅由用户动作触发写入。 |

范围排除 银行卡号信息查询不实施，不采集或存储银行卡号，不接入 BIN 数据库、银行接口或第三方银行卡识别服务；网络工具仅交付二维码、条形码和既有网络诊断能力。

## 2.4 模块完成定义

范围冻结：P0/P1 表中以顿号或斜线分隔、能够独立产生用户结果的能力均作为独立验收项；产品负责人在第 1 周形成唯一清单并赋予需求编号。

完整路径：每项能力必须覆盖入口、输入校验、处理中、取消、成功、失败、再次执行和结果定位，不以静态页面或占位入口计为完成。

边界说明：依赖联网、LibreOffice 或模型插件的能力在入口处显示条件；依赖缺失不应导致应用整体不可用。

证据闭环：每项需求至少关联一个自动化测试或人工检查用例，并在发布检查单中留下构建版本、样本、结果和负责人。

范围纪律：P2 不进入 V1.0 发布门禁；如阶段一技术门禁不通过，只能调整未开始的 P1 范围或排期，不得降低已冻结的质量指标。

# 3 技术选型

## 3.1 桌面框架对比与结论

候选框架从体积、性能、生态、跨平台、团队成本五个维度对比如下：

| 评估维度 | Electron | Tauri 2.x（选定） | Qt/C++ | .NET (WPF/WinUI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装包体积 | 80–150MB | 通常较小（以原型构建实测为准） | 20–50MB | 40–80MB |
| 内存占用 | 高（200MB+） | 通常较低（以原型实测为准） | 低 | 中 |
| 前端生态 | 极丰富 | 复用 Web 生态 | 弱 | 弱 |
| 后端性能/安全 | Node 较弱 | Rust 内存安全 | 强 | 强 |
| 跨平台 | 优 | 优（含移动端） | 优 | 仅 Windows |
| 学习曲线/团队储备 | 低 | 中（需 Rust） | 高 | 中 |

结论：基于轻量、本地处理和跨平台目标，V1.0 采用 Tauri 2.x + Vue 3；阶段一结束设置技术门禁。理由：

Rust 后端处理文件、加密、网络等底层操作天然安全高效，契合"安全隐私"与"轻量"定位；

复用 Vue3 生态（Element Plus / Ant Design Vue 组件库开箱即用），UI 开发成本低；

Tauri 2.x 可复用系统 WebView，具备较小安装包与较低内存占用的潜力，实际目标必须由阶段一原型验证；

阶段一完成文件 I/O、更新签名和 LibreOffice 调用技术验证；若参考设备上的体积、启动或转换稳定性不达标，在进入阶段二前重新评估框架或缩减范围。

## 3.2 核心模块技术栈

以下实现按能力边界组合使用；解析或对象操作库不得表述为完整的 Office/PDF 高保真互转引擎：

| 模块 | 选定实现 | 能力边界与依赖 |
| --- | --- | --- |
| 文档处理 | PDF：lopdf XLSX：calamine（读）+ rust_xlsxwriter（写） DOCX：docx-rs Office 导出 PDF：LibreOffice CLI | calamine 不写文件且不读取完整格式；docx-rs 的 OOXML 支持不完整；lopdf 负责 PDF 对象操作。LibreOffice 为外部运行时，不计入基础安装包。PDF 反向导出仅作为 P2 Beta。 |
| OCR 文字识别 | PaddleOCR 模型 + ONNX Runtime | 模型按需下载并校验哈希；V1.0 限中文印刷体与常见图片/PDF 页面，手写体不纳入准确率承诺 |
| 图片处理 | image + fast_image_resize | 常见位图处理走 Rust；截图与长截图需按 Windows 多屏、缩放和权限状态单独验证 |
| 文件加密与密码 | age 文件格式与 age crate；系统安全随机源；Argon2 仅用于需要口令校验的场景 | 不自研加密算法；采用认证加密；密钥/口令不写日志，覆盖源文件前必须生成可恢复副本或要求另存 |
| 网络工具 | reqwest + 平台网络 API/经验证的 Ping 库 | 统一设置超时、取消与并发上限；Ping 权限及 IPv4/IPv6 差异需在 Win10/11 验证 |

## 3.3 AI 能力接入策略

统一策略：轻量 AI（摘要、润色）走云端 API（通义千问/智谱等）；重量模型（PaddleOCR、抠图）作为"本地插件"按需下载，基础安装包不含模型，避免包体积膨胀。

云端调用前向用户显式提示"内容将发送至第三方服务"，涉密内容默认仅允许本地模型处理。

供应商抽象层设计：摘要/抠图等能力定义统一接口，可随时切换通义/智谱/Remove.bg 等供应商，避免单一供应商锁定。

## 3.4 许可证合规要点

| 组件 | 许可证 | 合规结论 |
| --- | --- | --- |
| age、calamine、docx-rs、lopdf、rust_xlsxwriter、image 等 Rust crates | MIT 或 MIT/Apache-2.0（以锁定版本为准） | 引入和升级时逐项扫描并保留声明；锁文件变更触发许可证复核 |
| Vue 3 / Element Plus（V1.0 只选一个主组件库） | MIT | 可商用；避免同时引入两个完整组件库造成体积和样式成本 |
| LibreOffice（外部进程调用） | MPL-2.0 | V1.0 优先检测用户已有安装；如另行分发，需随包履行对应许可证和源代码提供义务 |
| iText / iTextSharp 社区版 | AGPL | 闭源商业版本禁用，除非另购商业许可证并完成法务评审 |
| PaddleOCR / 抠图模型代码与模型 | 按具体仓库、模型分别核验 | 下载页展示来源、版本、许可证、文件大小和哈希；不得仅凭项目总许可证判断模型权利 |

# 4 系统架构设计

## 4.1 总体分层

| 层级 | 技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 表现层 | Vue3 + Pinia + Element Plus | 界面渲染与交互，统一功能入口与全局搜索 |
| 桥接层 | Tauri IPC（invoke/事件） | 前端与 Rust 通信；文件、加密、网络等敏感操作全部下沉 Rust |
| 核心服务层 | Rust（平台与原生能力模块） | 文档处理、OCR、图片、加密、网络检测 |
| 数据层 | SQLite（rusqlite）+ tauri-plugin-store | 待办/历史记录/设置等本地数据，不依赖任何云端 |
| 插件层 | 按需下载的本地模型插件 | PaddleOCR / 抠图模型，独立目录管理、可单独更新卸载 |

## 4.2 关键机制

自动更新：使用 Tauri Updater 与签名更新包；签名验证不可关闭。V1.0 支持检查、下载和安装策略配置，不承诺增量更新；私钥仅存于受控 CI 密钥环境。

隐私边界：密码生成/加密/脱敏全程本地完成；数据不出本机是产品核心卖点，架构上确保无默认上报。

日志与诊断：本地滚动日志，崩溃信息仅在用户授权后匿名上报，用于质量指标（第 6 章）统计。

## 4.3 用户界面设计

界面面向高频、重复办公操作，采用安静、紧凑、可扫描的桌面工具布局。品牌表达服务于识别，不使用广告位、信息流、大面积装饰或与任务无关的推荐内容。

图 1  桌面端主工作区线框：固定导航 + 全局搜索 + 任务工作区 + 可收起任务中心

### 4.3.1 信息架构与窗口布局

| 区域 | 内容与行为 | 尺寸与适配规则 |
| --- | --- | --- |
| 标题栏 | 应用标识、全局搜索、任务中心入口、设置与窗口控制；保留 Tauri 拖拽区域。 | 高度约 52-60 px；交互控件不得落入拖拽区；窄窗口保留搜索快捷入口。 |
| 模块导航 | 首页与 7 大模块；显示当前模块，支持键盘上下移动和折叠。 | 展开宽度约 216 px，窄窗口收为图标栏；图标按钮必须带可访问名称。 |
| 主工作区 | 工具输入、参数、预览、执行与结果；单页只保留一个主要动作。 | 内容宽度随窗口伸缩；表单标签左对齐；固定格式预览使用明确宽高与滚动边界。 |
| 任务中心 | 显示长任务状态、进度、取消、重试和输出位置；不阻塞其他工具。 | 默认约 320 px，可收起；窗口宽度不足时转为抽屉；状态变化使用 aria-live 等价机制通知。 |
| 消息与确认 | 普通反馈就地展示；破坏性操作与云端传输使用模态确认。 | 错误保持可复制；确认框默认焦点在安全动作；Esc 仅关闭可安全取消的对话框。 |

### 4.3.2 工具页统一模板

页头：功能名称、离线/联网/插件状态与不超过一行的能力边界，不展示营销式说明。

输入区：文件拖放区或结构化表单；选择后立即校验类型、大小、权限、重复项和依赖状态。

参数区：仅展示高频参数，高级参数折叠；默认值必须可逆、保守且不会覆盖原文件。

预览区：批量重命名、脱敏、加水印、拼接等高风险操作必须显示变更前后对照或摘要。

动作区：一个明确的主按钮；运行后原位显示进度与取消，禁止通过页面跳转隐藏任务状态。

结果区：成功项、失败项、警告和输出位置分组呈现；支持打开目录、再次执行和导出错误清单。

### 4.3.3 视觉与交互规范

| 主题 | 规范 |
| --- | --- |
| 字体层级 | 优先系统中文字体（Microsoft YaHei / Segoe UI）；正文 14-16 px，辅助文字不低于 12 px；标题层级不超过三级。 |
| 颜色 | 中性浅色工作区配合深蓝主色、青绿交互色；成功/警告/失败同时使用图标和文字，不只依赖颜色。 |
| 间距与密度 | 采用 4/8 px 基准；卡片圆角不超过 8 px；重复工具入口紧凑排列，不使用嵌套卡片。 |
| 控件 | 图标按钮使用 Lucide/Tabler 并提供提示；模式用分段控件，二元设置用开关/复选框，数值用输入框或滑块。 |
| 动效 | 只使用 transform 与 opacity 的短动效；支持减少动态效果；进度动画不得造成布局抖动。 |
| 响应式 | 最低可用窗口 1024×640；覆盖 1080p/2K 与 100%/125%/150% 缩放；窄窗口按导航、任务中心、次要参数顺序收起。 |
| 可访问性 | 核心路径键盘可达；焦点可见；表单标签与错误关联；触摸目标约 44 px；对比度按 WCAG 2.2 AA 目标检查。 |

### 4.3.4 关键页面与状态

| 页面 | 默认状态 | 关键异常状态 | 主要验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页/全局搜索 | 最近使用、收藏与 7 模块入口。 | 无结果、依赖缺失、功能暂不可用。 | P0/P1 两步可达；键盘搜索、上下选择、Enter 打开。 |
| 批量文件工具 | 拖放区、文件清单、输出与冲突策略。 | 格式不支持、同名冲突、磁盘不足、部分失败。 | 顺序可调；执行前预览；失败不破坏源文件。 |
| 计算工具 | 输入、单位/规则版本、即时结果。 | 空值、越界、精度不足、在线数据过期。 | 公式与舍入规则可追溯；在线结果显示时间戳。 |
| 网络工具 | 二维码/条形码工作区，以及目标、端口、超时和开始动作。 | 格式校验、DNS/权限/超时/IPv6 差异。 | 条形码本地生成；网络诊断只检测用户指定目标，可取消且结果含耗时和提示；不提供银行卡号查询。 |
| 文档打印 | 纸张、方向、范围、缩放、双面和辅助选项；右侧固定比例预览。 | 空文件、损坏 PDF、页码越界、系统打印不可用。 | A4/A5/B4/B5 毫米值与 @page 一致；B4/B5 选择刷新后保持；初始挂载不写设置。 |
| 设置与插件 | 隐私、更新、依赖和插件状态。 | 下载中断、哈希失败、版本不兼容。 | 模型独立安装/卸载；云端授权可撤回；更新签名不可关闭。 |

### 4.3.5 图片增强工作区设计

图片处理增强沿用统一工具页模板，但针对预览和参数密度做专门布局：左侧保持输入/结果可见，右侧集中参数与规格信息，避免在编辑过程中频繁切换页面。所有状态均在当前工作区原位更新。

| 工作区 | 界面组成 | 关键交互与响应式规则 |
| --- | --- | --- |
| AI 图片能力 | 原图预览、智能增强/AI 抠图分段控件、强度或背景阈值、透明/白/蓝/红底选择、本地引擎状态、结果预览与下载。 | 运行按钮在未选图时禁用；显示 Canvas Local Vision 和不上传说明；窄窗口改为上下布局，结果区保持固定预览比例。 |
| 证件照裁剪 | 原图预览、规格选择、自定义像素、毫米/像素/用途数据卡、背景色、主体水平/垂直焦点、规格来源与更新时间。 | 规格变更即时更新可用背景色；非法像素即时提示；规格说明在 640 px 窄视口仍可滚动查看，不遮挡主按钮。 |
| 图片文字编辑 | 文件入口、选择/消除/替换/添加文字/粘贴工具栏、撤销/重做、画布、编辑参数、状态播报、OCR 结果与导出。 | 画布使用稳定宽高和触摸指针事件；工具按钮提供 aria-label；未载入图片时显示空态；复制/粘贴仅在内部画布副本执行。 |

## 4.4 集成能力与接口规范

图 2  本地优先分层架构：系统、外部运行时与云服务均通过明确边界接入

### 4.4.1 统一作业契约

所有长耗时或敏感操作使用统一作业协议，前端不直接拼接命令行或访问任意文件。Tauri 命令按能力白名单暴露，请求进入 Rust 后完成路径规范化、类型/大小校验、权限检查和并发控制。

请求 ToolJobRequest { requestId, operation, inputs[], options, deadlineMs } 事件 ToolJobProgress { requestId, phase, completed, total, messageKey } 结果 ToolJobResult { requestId, status, outputs[], warnings[], metrics } 错误 ToolJobError { requestId, code, messageKey, retryable, detailsSafe } 控制 cancel(requestId) / retry(requestId)；同一 requestId 必须幂等

| 契约规则 | 要求 |
| --- | --- |
| 输入 | 只接受结构化参数；路径转为规范绝对路径后验证允许范围；禁止把用户字符串直接拼入 shell。 |
| 进度 | 按稳定阶段标识上报，不高频发送逐字节事件；前端对事件节流，避免渲染放大。 |
| 取消 | 取消令牌贯穿队列、文件循环、网络请求和外部进程；不可安全中断的原子阶段必须明确标识。 |
| 结果 | 输出采用临时文件 + 校验 + 原子重命名；批处理允许部分成功，并返回逐项状态。 |
| 错误 | 错误码稳定、可本地化、可判断是否重试；detailsSafe 不得包含口令、密钥、正文或未经处理的完整路径。 |
| 审计 | 仅记录操作类型、持续时间、结果码、输入数量和脱敏后的性能指标；默认不记录内容。 |

### 4.4.2 集成矩阵

| 集成对象 | 接入方式 | 故障隔离与降级 | 安全/性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| LibreOffice | Rust 适配器调用锁定版本 CLI；每个任务使用独立临时目录。 | 未安装或版本不支持时禁用转换入口但不影响其他功能；超时终止子进程并保留诊断。 | 参数数组传递、禁止 shell 拼接；按需启动，完成后回收；限制并发。 |
| Canvas Local Vision / 图片编辑 | 浏览器 Canvas 本地启发式算法承载图片增强、边缘连通背景移除/替换、证件照裁剪和画布文字编辑；大图按边长与像素上限缩放。 | Canvas 不可用时安全降级并提示；复杂背景只标记为需人工复核，不伪装成深度模型结果。 | 原图只读；结果另存；像素循环支持取消与阶段进度；不下载或执行未知模型代码。 |
| JsBarcode | 按需动态加载，用于 Code 128/EAN-13 的 Canvas 与 SVG 生成。 | 库缺失或编码失败时显示可理解错误；网络不可用不影响已加载应用。 | 格式、校验位、颜色和尺寸参数先在本地归一化；不发送条码内容；导出 Blob 后释放预览 URL。 |
| 浏览器/Windows 系统打印 | 工作区生成 @page 纸张 CSS；PDF 交给预览帧，图片/文本生成隐藏 HTML 打印帧并调用系统打印。 | 打印对话框拒绝或浏览器不支持时保留预览并提供导出 HTML；Office 文件先提示导出 PDF。 | 四种纸张和方向映射稳定；页码范围在提交前校验；打印参数不拼接命令，源文件不覆盖。 |
| print-settings 本地设置 | 通过存储白名单的版本化 `print-settings` 键读写纸张、方向、范围和显示选项。 | 存储不可用或数据损坏时回退 A4 默认；不影响当前会话预览。 | 初始化只读；用户修改后规范化保存；刷新可恢复选择，未知字段不进入持久化值。 |
| 本地 OCR 与可选云端视觉 | Tesseract.js 按需加载中文/英文模型；未来云端视觉通过显式 Provider 适配器接入。 | 模型下载失败或供应商不可用时保留本地编辑；不自动切换供应商发送同一内容。 | OCR 首次下载和云端请求分别授权；日志隐藏图片正文与凭据；远程视觉能力默认关闭。 |
| 汇率/IP/测速服务 | 独立在线数据适配器，响应映射到稳定内部模型。 | 缓存最近有效结果并显示时间戳；过期结果不可冒充实时值。 | 连接/读取超时；证书校验；限制重试次数；取消传播。 |
| SQLite / tauri-plugin-store | 仓储层封装待办、历史、偏好和任务索引；迁移带版本号。 | 事务失败回滚；启动迁移失败进入只读恢复提示。 | WAL 按实测决定；索引覆盖检索；敏感值不落库。 |
| Tauri Updater / Releases | 稳定、灰度、测试三个通道；清单和包均校验签名。 | 下载或安装失败保留当前版本；提供明确重试和回滚包。 | 签名验证不可关闭；私钥仅在受控 CI；限制更新包重定向来源。 |
| Windows 系统能力 | 文件选择器、通知、剪贴板、截图和凭据库通过 Tauri 插件或最小平台封装。 | 权限拒绝返回明确状态；功能级降级，不导致主进程退出。 | 权限最小化；按需申请；多屏和缩放分别验证。 |
| Windows 电源动作 | Rust 侧固定映射 shutdown / restart / hibernate；前端只能提交动作枚举、触发时间和 requestId。 | 浏览器模式仅预览；非 Windows 或系统拒绝时返回可理解错误；单个活动任务避免重复执行。 | 不拼接 shell；默认保留 30 秒保存缓冲；取消令牌贯穿等待与执行切换。 |

#### 4.4.2.1 定时关机基础版集成边界

定时关机作为 Windows 桌面能力接入，不把系统命令暴露给前端。一次只保留一个活动任务，调度线程以不阻塞界面的短周期等待检查触发时间，状态按 scheduled、executing、executed、canceled、failed 流转。

| 接口 | 输入与校验 | 结果与取消 |
| --- | --- | --- |
| power_capabilities | 返回平台、是否支持调度、固定动作清单和 30 秒安全缓冲。 | 浏览器或非 Windows 显示预览；不启动系统动作。 |
| schedule_power_action | action 仅允许 shutdown/restart/hibernate；executeAtMs 必须晚于当前时间 30 秒且不超过 31 天；requestId 只允许受限字符。 | 创建 scheduled 状态；线程进入触发点后原子切换 executing；重复活动任务拒绝创建。 |
| cancel_power_schedule | 按 requestId 校验当前任务；仅 scheduled 状态允许取消。 | 设置取消令牌并返回 canceled；executing 后不再接受取消，避免动作竞态。 |

关机/重启使用 Windows 固定参数并保留 30 秒系统保存窗口；休眠在执行前等待同等缓冲后调用 /h。

前端创建前显示动作、计划时间和安全缓冲确认；触发前提供取消，浏览器开发模式明确不执行真实电源动作。

调度器不持久化任务，不支持周期、空闲、进程退出、负载阈值、托盘、自启、自定义脚本或强制关闭程序；这些能力不属于本次基础版验收。

### 4.4.3 数据流与隐私分级

| 数据等级 | 示例 | 允许处理位置 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 普通元数据 | 工具名称、耗时、成功/失败、输入数量。 | 本地；经授权可匿名汇总。 | 去标识化、可关闭、保留期明确。 |
| L2 普通内容 | 非敏感图片、公开文档文本。 | 默认本地；用户明确选择后可发送指定云服务。 | 发送前展示供应商、内容范围与用途；传输加密。 |
| L3 敏感内容 | 合同、票据、身份证件、财务数据。 | 仅本地模型和本地服务。 | 云端入口默认禁用；不写日志；临时文件受控并按策略清理。 |
| L4 密钥与口令 | API Key、加密口令、私钥。 | 系统凭据库或仅内存。 | 永不写数据库、日志、崩溃包或剪贴板历史；内存生命周期最短化。 |

## 4.5 数据模型与本地状态

| 实体 | 核心字段 | 保留与约束 |
| --- | --- | --- |
| tool_definition | id、module、name、aliases、priority、capabilities、dependency_flags | 随版本发布，只读；驱动导航、搜索和离线统计。 |
| job | request_id、operation、status、created_at、finished_at、input_count、output_refs、error_code | 只存任务元数据；输出引用可失效；按用户设置清理。 |
| user_setting | key、typed_value、updated_at | 白名单键；跨版本迁移；不保存密钥与口令。 |
| todo/note/reminder | 本地业务字段、排序、状态、提醒时间 | SQLite 事务；本机通知；V1.0 不做云同步。 |
| plugin_manifest | id、version、platform、size、license、sha256、state | 下载前后校验；卸载时保留用户确认；禁止任意脚本入口。 |
| consent | scope、provider、granted_at、revoked_at、policy_version | 按用途分级；可撤回；授权记录不包含传输内容。 |
| power_schedule（内存） | request_id、action、execute_at_ms、status、cancel_token | 仅保留当前一次性任务；应用退出或任务终态后不恢复，不写入密钥或任意命令。 |
| print_settings | paper_size、orientation、copies、page_range、scale、duplex、display_options | 仅保存用户打印偏好；schema 版本化；初始化只读，修改后规范化写入；不保存文档内容。 |

## 4.6 性能优化策略实施方案

图 3  性能预算闭环：同一参考设备与固定样本上测量、归因、优化并形成发布证据

| 优化面 | 实施策略 | 测量指标 | 实施阶段/门禁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷启动 | 首屏只加载应用壳、导航索引和必要设置；模块页面动态导入；依赖/模型扫描延后；数据库迁移设超时并可进入恢复模式。 | 进程创建至主窗口可交互 P50/P95；20 次重启；记录各阶段耗时。 | 阶段一建基线；每个 RC 的 P95 ≤ 1.5 秒。 |
| 空闲内存 | Pinia 只保留界面状态；任务结果分页；图片/PDF 预览释放对象 URL；模型和外部进程按需加载并退出；限制缓存条目。 | 空闲 10 分钟每分钟采样；区分主进程、WebView 与外部进程。 | 阶段一建基线；RC 主应用 P95 ≤ 80 MB。 |
| 安装包 | 只选 Element Plus 一个组件库并按需导入；Rust release 开启 LTO、strip 与 panic=abort（以兼容性验证为前提）；模型、LibreOffice、固定 WebView2 均外置。 | CI 记录基础包字节数、符号与依赖清单；披露完整依赖体积。 | 每次 RC ≤ 30 MB；增长超过 5% 需说明来源。 |
| 文件 I/O | 大文件使用流式读取、固定块大小和临时文件；输出完成校验后原子重命名；避免将二进制通过 JSON/IPC 整体传输。 | 吞吐、峰值内存、磁盘临时空间与取消延迟。 | 阶段一覆盖 PDF/图片；阶段二三扩展转换、压缩、OCR。 |
| CPU 与并发 | 独立 CPU/I/O 队列；默认重任务并发不超过 max(1, 逻辑核数-1) 且设置上限；网络任务使用独立较高上限；前端事件节流。 | CPU 占用、队列等待、交互线程长任务、完成时间。 | 阶段一调度器完成；RC 压力样本无界面冻结。 |
| 图片与 OCR | 大图按 2400px 长边和像素上限缩放；AI 像素循环、证件照输出和文字编辑快照均分阶段执行；预览与对象 URL 及时释放；OCR 批次控制并可释放模型。 | 峰值内存、每张耗时、模型加载时间、编辑撤销深度、失败恢复。 | 阶段三按固定图片样本门禁；本地算法与 OCR 引擎分别披露，不把未加载模型计为可用能力。 |
| 条形码与打印 | JsBarcode 按需加载；条码参数先归一化；打印预览固定比例并限制资源；打印设置只在用户修改后持久化。 | 条码生成耗时、预览布局偏移、打印页码解析、设置写入次数。 | 固定 Code 128/EAN-13 样本与四种纸张尺寸通过；首次挂载写入次数为 0；窄视口无横向溢出。 |
| 前端渲染 | 列表虚拟化阈值由实测设定；搜索索引预计算；进度事件 100-250 ms 合并刷新；图表与预览固定尺寸，避免布局抖动。 | 交互延迟、长任务数量、布局偏移、帧率。 | 阶段二起纳入关键页面性能检查。 |
| SQLite | 事务批量写入；为状态/时间/工具标识建立必要索引；历史分页；定期检查数据库大小，不在启动关键路径执行重维护。 | 查询 P95、写入耗时、数据库体积、迁移时间。 | 阶段二完成基线；RC 不允许未解释的慢查询回归。 |
| 外部进程与网络 | LibreOffice 按需启动、限制并发、超时回收；HTTP 设置连接/读取超时、取消和有限退避；大下载断点续传。 | 进程残留数、超时率、重试次数、下载恢复成功率。 | 阶段二三完成；残留进程或无限重试阻断发布。 |

性能实施纪律 所有优化必须先有基线与可复现样本。不得以降低输出质量、跳过签名校验、关闭安全检查或隐藏外部依赖体积换取达标；未达到门禁时延期或调整未开始范围。

# 5 实施计划

## 5.1 分阶段里程碑

| 阶段 | 周期 | 交付范围 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一（MVP） | 第 1-4 周 | 脚手架、主窗口/导航/全局搜索、本地设置、签名更新校验；全部 P0：PDF 合并/拆分、批量重命名、单位/日期/百分比计算、二维码、图片压缩/格式转换、密码生成/强度检测 | P0 清单全部可用；参考设备形成启动/内存/体积基线；LibreOffice 调用、更新签名和加密格式验证可复现后方可进入阶段二 |
| 阶段二（Beta 1） | 第 5-8 周 | P1 第一批：Office 导出 PDF、压缩/解压、办公模板、A4/A5/B4/B5 文档打印、条形码生成；待办/番茄钟/便签/提醒；汇率、房贷/个税/BMI；定时关机基础版 | 功能清单逐项通过正常、边界和取消测试；Office 导出固定样本报告；四种纸张/条码固定样本和持久化检查通过；电源动作 IPC 与竞态单测通过 |
| 阶段三（Beta 2） | 第 9-12 周 | P1 第二批：OCR；本地 AI 图片增强/抠图、证件照裁剪与规格参考、图片文字编辑；网络/IP/Ping/端口；截图/长截图/水印/长图拼接；文件加密/解密/脱敏 | 图片固定样本（增强、均匀/复杂背景、证件照规格、文字编辑）与 OCR 测试集通过；取消、恢复、超时、多屏缩放和隐私检查证据齐全 |
| 阶段四（RC/V1.0） | 第 13-16 周 | 只处理 P0/P1 集成、兼容性、性能、隐私、可访问性、安装签名、灰度发布和缺陷；不新增 P2 | 第 6 章指标与发布检查单全部满足；样本不足的统计指标明确标注；未达到门禁则延期或调整未开始范围 |

## 5.2 资源、估算前提与职责

排期基线：16 周按 4 名全职开发测算（2 名 Rust/Tauri、2 名 Vue/全栈），另需产品与交互、测试各 0.5 个全职当量（FTE）。该配置是交付前提，不代表资源已经到位。

职责：技术负责人负责架构、IPC、安全与发布门禁；模块负责人对功能和自动化测试负责；产品负责人冻结范围与验收样本；测试负责人维护兼容性矩阵、转换语料和发布检查单。

工作量：开发容量共 64 人周，其中至少预留 10 人周用于集成、缺陷和发布；资源不足或高风险技术验证失败时，重新评审版本范围与排期并更新本文档，不降低已冻结的验收标准。

## 5.3 工程规范与流程

工程流程：main/develop/feature-* 分支；合并必须通过代码审查、定向测试和许可证检查；采用语义化版本号。

CI/CD：GitHub Actions 执行前端 lint/测试、Rust fmt/clippy/测试、Windows 打包、产物哈希、更新签名和归档；签名私钥不得进入仓库或普通日志。

第 1 周前置项：冻结 V1.0 功能清单、参考设备、转换/OCR 样本集、LibreOffice 支持版本、代码签名预算和 API 费用上限。

## 5.4 测试与发布计划

核心算法和服务层执行单元测试；文件转换、IPC、插件安装与取消流程执行集成测试；关键文档输出使用固定语料和人工抽样做版式检查。

兼容性：Win10 22H2 / Win11 23H2 及更高受支持版本，覆盖 1080p/2K、100%/125%/150% 缩放；多屏和无 LibreOffice 环境作为独立场景。

性能回归：每个 RC 只在同一参考设备、同一构建类型上记录冷启动、空闲内存和安装包体积；达到第 6 章门禁后才能发布。

发布前灰度 1-2 周；无崩溃会话样本不足 200 时继续报告实际样本和置信边界，不以小样本宣称达标。

## 5.5 工作包、交付物与阶段出口

| 阶段 | 关键工作包 | 必须交付的证据 | 主要责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 MVP | Tauri/Vue 脚手架、设计令牌、全局搜索、统一作业、设置/日志；P0；三项技术验证。 | P0 验收清单；启动/内存/体积基线；LibreOffice、更新签名、age 格式验证记录。 | 技术负责人、Rust/Tauri 负责人、Vue 负责人、测试负责人 |
| 阶段二 Beta 1 | Office 导出、压缩/解压、模板；A4/A5/B4/B5 文档打印；条形码生成；待办/番茄钟/便签/提醒；规则型计算；定时关机基础版。 | 正常/边界/取消测试；锁定 LibreOffice 版本与 200 份样本报告；条码固定样本、四种纸张和持久化检查；规则版本与日期；电源动作 IPC 与竞态单测。 | 模块负责人、产品负责人、测试负责人 |
| 阶段三 Beta 2 | OCR 与插件管理；图片 AI 增强/抠图、证件照规格裁剪、画布文字编辑；网络；截图/水印/拼接；加密/解密/脱敏。 | 图片固定样本（增强、均匀/复杂背景、证件照规格、文字编辑）及 OCR 独立测试集；取消、恢复、超时、多屏缩放与隐私检查证据。 | 模块负责人、安全责任人、测试负责人 |
| 阶段四 RC/V1.0 | 只做集成、兼容性、性能、可访问性、签名、灰度与发布缺陷。 | 第 6 章完整评估包；许可证清单；隐私政策；签名安装包与哈希；灰度结论。 | 技术负责人、产品负责人、测试负责人、发布负责人 |

## 5.6 工程目录与模块边界建议

apps/desktop/ Vue 3 表现层、Pinia、路由、设计令牌 src-tauri/src/commands/ Tauri IPC 白名单与参数校验 src-tauri/src/jobs/ 作业队列、进度、取消、并发与错误模型 src-tauri/src/services/ document / image / ocr / crypto / network src-tauri/src/adapters/ libreoffice / providers / updater / platform src-tauri/src/storage/ SQLite 仓储、迁移、设置与本地历史 packages/contracts/ 前后端共享契约生成源与错误码说明 tests/fixtures/ 冻结的转换、OCR、图片和异常样本清单 docs/ 架构决策、隐私、许可证、运行手册与交接

边界要求：commands 只负责鉴权、校验与编排；services 不依赖 UI；adapters 封装外部进程和供应商；storage 不保存敏感正文；任何模块不得绕过统一作业层直接启动长任务。

### 5.5.1 定时关机基础版实施步骤

1. 界面与参数：在主导航增加定时关机入口，提供倒计时/定点时间分段选择、关机/重启/休眠动作选择、剩余时间和执行状态；输入只接受合法整数和本地时间。

2. 桌面桥接：在 Tauri 白名单注册 power_capabilities、power_schedule_status、schedule_power_action、cancel_power_schedule 四个命令；Rust 侧再次校验动作、requestId、时间窗口和运行平台。

3. 调度与安全：以独立线程等待触发时间，使用取消令牌和锁内状态转换避免旧任务覆盖新任务；关机/重启保留 30 秒系统保存窗口，默认不带强制参数。

4. 验收与交付：先执行 JavaScript 参数单测和 Rust 单测/格式检查，再构建前端与桌面壳；浏览器只验收预览和布局，不触发真实电源动作；真实关机仅在隔离设备上由人工确认。

### 5.5.2 图片处理增强实施步骤

1. 能力契约与边界：冻结 FR-IMG-01~05，统一输入类型、长边/像素上限、取消令牌、阶段进度、结果副本和错误提示；在界面标明本地处理与未加载第三方深度模型。

2. 本地 AI 管线：实现 Canvas Local Vision 的增强和边缘连通背景移除/替换；对透明 PNG、白/蓝/红底 JPG 分别验证；复杂背景只提供人工复核提示，不宣称通用语义分割精度。

3. 证件照规格与裁剪：维护版本化规格数据（毫米、像素、用途、背景色、来源、更新时间），实现 Cover 裁剪、焦点调整和 64-4000 px 自定义校验；输出像素必须与选择一致。

4. 文字编辑画布：建立不覆盖源文件的编辑副本，接入选区、透明/纯色消除、文字替换/添加、内部复制粘贴、撤销/重做和 PNG 导出；大图按 2400 px 长边缩放并限制历史快照。

5. 隐私与验收：OCR 仅在用户授权后按需下载模型，识别图片不上传；执行固定图片样本、取消/重试、对象 URL 释放、窄视口和控制台检查，保留原图哈希与输出尺寸证据。

### 5.5.3 条形码与文档打印实施步骤

1. 条形码服务：引入 JsBarcode 按需加载，统一 Code 128/EAN-13 输入校验、EAN-13 校验位计算和参数边界；编码失败只返回稳定的用户提示。

2. 条形码工作区：提供格式、内容、条宽/条高/留白、颜色和底部编码文字设置；生成后展示本地预览，并分别导出 PNG 与 SVG；清空或卸载时释放对象 URL。

3. 打印工作区：实现 PDF、图片和文本选择及安全预览，提供 A4、A5、B4（JIS）、B5（JIS）纸张枚举、自动/纵向/横向方向和参考系统对话框的范围、缩放、双面与辅助选项。

4. 打印提交：浏览器模式使用 @page CSS 与隐藏打印帧回退，桌面模式交给系统打印对话框；提交前解析页码、奇偶和逆序，显示纸张与页数摘要，Office 文件提示先导出 PDF。

5. 偏好与验收：以版本化 `print-settings` 键保存用户修改后的设置；组件挂载只读取不回写。执行四种纸张、横纵向、页码范围、损坏输入、刷新恢复和 640 px 窄视口检查，保留写入次数与控制台证据。

## 5.7 发布、回滚与运行恢复

候选构建：CI 生成 Windows x64 Release 安装包、SBOM/许可证清单、SHA-256 和签名更新清单；私钥只存在受控 CI 密钥环境。

灰度发布：先进入测试通道，再进入小比例灰度；收集用户授权的匿名稳定性指标和人工反馈，不自动上传文档内容。

正式发布：硬门禁与综合评分均通过后推广到稳定通道；发布页同时披露基础包、外部运行时、模型插件和支持版本。

回滚：保留上一个已验证安装包和清单；发现阻断问题时停止当前通道、恢复上一版本，不回滚用户数据库结构，必要时使用向前兼容迁移。

运行恢复：任务中断后将未完成作业标为 interrupted；只对可幂等且输出未提交的作业提供恢复，其他作业要求用户确认后重启。

# 6 预期效果与评估指标

| 类别 | 指标 | 目标值 | 测量与判定方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 冷启动时间 | P95 ≤ 1.5 秒 | Win11 23H2、i5/8 GB、SSD、WebView2 已安装；Release 构建；从进程创建到主窗口可交互，重启后测 20 次 |
| 性能 | 空闲内存占用 | P95 ≤ 80 MB | 同一参考设备；启动后空闲 10 分钟，每分钟采样；不含 LibreOffice/模型外部进程 |
| 体积 | 基础安装包大小 | ≤ 30 MB | CI 对 Windows x64 安装包计字节；排除 WebView2 固定运行时、LibreOffice、模型和可选插件，并同时披露完整依赖体积 |
| 质量 | PDF 合并/拆分成功率 | ≥ 99.5% | 500 份合法、无密码样本；任务无错误、结果可打开、页数与顺序符合预期；损坏/加密输入单列错误处理测试 |
| 质量 | Office 导出 PDF | 任务成功率 ≥ 98%；版式抽检通过率 ≥ 95% | 在锁定 LibreOffice 版本上执行 200 份合法 DOCX/XLSX/PPTX；另抽 50 份按字体替代、分页、表格、图片四项检查 |
| 质量 | OCR 中文印刷体字符错误率 | CER ≤ 3% | 冻结的独立测试集不少于 1,000 行；按编辑距离/真实字符数计算；手写、旋转和严重污损样本分组报告 |
| 体验 | 功能到达步数 | ≥ 90% 的 P0/P1 功能 ≤ 2 步 | 从首页或全局搜索开始；点击/键盘命令计一步，文本录入与系统文件选择器操作不计入导航步数 |
| 使用 | 离线可用功能占比 | ≥ 80% | 以冻结的 P0/P1 独立功能项为分母；断开公网后完成核心任务才计入，外网测速/IP/汇率等天然在线能力计为不可离线 |
| 稳定性 | 无崩溃会话率 | ≥ 99.9% | 用户授权后匿名统计；累计至少 200 会话，按（总会话-崩溃会话）/总会话计算；不足样本不判定达标 |

## 6.1 验收流程与硬门禁

验收采用“先硬门禁、后综合评分”。任一硬门禁失败时不得以其他维度高分抵消，也不得把样本不足表述为达标。

| 硬门禁 | 通过条件 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 范围与功能 | 冻结的全部 P0/P1 功能具备完整路径；条形码与 A4/A5/B4/B5 打印验收项通过；银行卡号信息查询未混入范围；P0 清单无阻断缺陷；P2 未混入 V1.0 承诺。 | 修复阻断项或正式调整未开始范围与排期，重新形成版本基线。 |
| 数据与隐私 | 默认本地；云端显式授权；口令/密钥不持久化；覆盖/清理前可预览、确认并有恢复路径。 | 立即阻断发布；完成根因分析、修复与受影响范围复验。 |
| 签名与供应链 | 安装包和更新清单签名有效；依赖/模型来源、版本、许可证和哈希完整；禁用不合规 AGPL 方案。 | 停止发布或下载入口，修正依赖/签名后重新生成证据。 |
| 性能与质量 | 第 6 章量化指标达到目标；样本不足项只报告实际值且不宣称达标。 | 延期发布或调整未开始功能；不得改变测量口径掩盖回归。 |
| 可恢复性 | 损坏、超时、取消、空间不足和外部进程失败不破坏源文件；回滚包可用。 | 阻断相关模块或整个发布，视影响范围修复并重验。 |

## 6.2 综合评估标准（100 分）

| 维度 | 权重 | 评分依据 | 满分条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 35 | P0/P1 逐项验收、条形码 FR-BAR-01~02、打印 FR-PRINT-01~04、图片增强 FR-IMG-01~05、边界与取消流程、缺陷等级；定时关机覆盖预览、确认、取消和终态。 | 冻结清单全部通过，无 P0/P1 阻断或严重缺陷；条码格式/下载、四种纸张和持久化正确；图片输出尺寸/格式和原图保护正确；电源动作不越过受控枚举。 |
| 质量与稳定性 | 20 | PDF/Office/OCR/图片固定样本成功率、错误处理、无崩溃会话实际样本。 | 达到第 6 章所有质量目标；图片增强、抠图、证件照和文字编辑样本可复核；无崩溃会话样本达到 200 且 ≥99.9%。 |
| 性能与体积 | 15 | 冷启动、空闲内存、基础包、关键大文件处理基线。 | 三项硬指标达标且相对上一 RC 无未解释回归。 |
| 体验与可访问性 | 10 | 两步可达、键盘、缩放、焦点、错误信息和关键页面视觉检查。 | 导航目标达标；支持矩阵下无关键遮挡或不可操作问题。 |
| 安全与隐私 | 10 | 权限、加密格式、日志/诊断、云端授权、依赖签名与恢复。 | 安全测试通过，无高风险未关闭项；隐私政策与界面行为一致。 |
| 集成与运维 | 10 | 依赖缺失、插件、网络、更新、发布与回滚演练。 | 所有集成均有超时、取消、降级和可观测证据；回滚演练成功。 |

发布判定 所有硬门禁通过且综合得分不低于 85 分，才可发布 V1.0。统计型指标样本不足时，对应项按实际证据评分并明确“不判定达标”，不得补估或外推。

## 6.3 需求追踪与证据矩阵

| 需求域 | 设计/实现依据 | 验证方式 | 必须留存的证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能模块 P0/P1 | 第 2 章模块表 + FR-BAR-01~02/FR-PRINT-01~04 + 冻结需求清单 | 单元、集成、固定样本与关键路径人工检查 | 需求编号、用例编号、构建版本、结果与缺陷链接；银行卡号查询排除记录 |
| 条形码与打印 | 第 2.3、4.3.4、4.4.2、5.5.3 节 + barcodeTools/printSettings | Code 128/EAN-13 固定样本、四种纸张尺寸、范围解析、刷新持久化和窄视口检查 | 参数/校验结果、PNG/SVG 文件、纸张 CSS、localStorage 写入次数、截图与控制台记录 |
| 图片处理增强 | FR-IMG-01~05 + 第 4.3.5、4.4、4.6、5.5.2 节 | AI 增强/抠图、证件照规格、文字编辑、取消/隐私和窄视口定向检查 | 输入样本、原图哈希、输出尺寸/格式、规格数据快照、控制台与截图证据 |
| 通用工作流 FR-G01~10 | 第 2.1 节 + 统一作业契约 | 键盘路径、取消/重试、异常注入、隐私与离线测试 | 步骤记录、错误码、日志脱敏检查、截图或测试报告 |
| 用户界面 | 第 4.3 节 | 1080p/2K、100%/125%/150% 缩放；键盘与屏幕阅读器抽检 | 设备、系统、视口、缩放、页面和最终截图 |
| 集成能力 | 第 4.4 节 | 依赖存在/缺失/版本不兼容、超时、断网、哈希失败与回滚 | 适配器版本、调用结果、降级表现与恢复记录 |
| 性能 | 第 4.6 节 + 第 6 章指标表 | 同机 Release 基线、20 次启动、10 分钟内存、CI 包体统计 | 原始采样、P50/P95、环境信息、基线差异和结论 |
| 安全与合规 | 第 3.4、4.4.3、7 章 | 依赖许可证、更新签名、加密恢复、日志与诊断包检查 | SBOM/许可证清单、签名结果、恢复演练、隐私检查单 |
| 定时关机 | 第 4.4.2.1、5.5.1 + shutdownScheduler/IPC | 参数边界、确认/取消、Rust 状态竞态、浏览器预览和 Windows 隔离设备烟测 | 请求/响应快照、单测结果、桌面版本/系统版本、无真实动作的浏览器证据；真实动作需隔离设备记录 |

## 6.4 评审输出模板

结论：通过 / 有条件通过 / 不通过；“有条件通过”不得用于绕过硬门禁。

范围：构建版本、提交标识、系统版本、参考设备、依赖和样本集版本。

结果：每项指标的目标、实际值、样本量、测量时间和判定；失败项附复现条件。

风险：仅记录有证据的残余风险、触发条件、影响范围、负责人和关闭条件。

签署：产品、技术、测试和发布负责人分别确认范围、质量、隐私与发布状态。

# 7 风险分析与应对

| 风险 | 等级 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rust/Tauri 经验或人力不足 | 高 | 里程碑延期、关键模块质量不足 | 阶段一先完成三项技术验证；按第 5.2 节配置资源；不达门禁则缩减未开始的 P1 并重排 |
| 云端 AI 供应商收费、限流或停服 | 中 | P2 AI 功能不可用或成本失控 | P2 才接入；统一供应商接口、费用上限与显式授权；核心 P0/P1 不依赖 AI 云服务 |
| 开源许可证或模型权利核验遗漏 | 高 | 发布受阻、法律风险 | 锁版本许可证扫描；模型、权重和运行时分别登记来源、版本、许可证与哈希 |
| 本地模型包体积与兼容性 | 中 | 下载失败、老机型不可用 | 模型按需下载、断点续传和哈希校验；展示大小和硬件要求；提供独立卸载 |
| WebView2 运行时缺失或版本不兼容 | 中 | 应用无法启动或显示异常 | 安装前检测；提供明确修复入口；固定运行时方案单独评估体积和许可证 |
| 对象移除被用于处理无权内容 | 中 | 版权与合规争议 | 功能列为 P2；只描述为对象移除；首次使用提示仅处理自有或已授权内容 |
| 隐私清理/脱敏误改用户数据 | 高 | 数据损失、隐私泄露 | V1.0 只交付可预览的脱敏副本；隐私清理列为 P2；默认另存、可撤销并保留本地操作记录 |
| 未签名程序被系统或杀毒软件拦截 | 中 | 安装与更新受阻 | 发布前取得代码签名证书；更新包强制签名；灰度阶段完成 Defender 与主流杀毒软件送测 |
| LibreOffice 缺失、版本差异或反向转换保真不足 | 高 | Office 导出失败、用户误解能力范围 | 启动时检测并展示支持版本；锁定测试版本；PDF 反向导出仅列为 P2 Beta，界面明确不保证版式还原 |

# 8 支持资源与依赖

## 8.1 第三方服务与账号

| 服务 | 用途 | 准备事项 |
| --- | --- | --- |
| 通义千问 / 智谱开放平台 | AI 摘要、润色 | 申请 API Key，确认免费额度与单价 |
| 百度/腾讯 OCR | 在线 OCR 兜底 | 申请 Key，设置每日调用上限 |
| Remove.bg 或本地抠图模型 | AI 抠图/证件照 | 双模式：优先本地，云端备用 |
| 短链接服务（P2） | 短链生成 | V1.0 不接入；立项时再评估隐私、稳定性、配额与自建成本 |
| 静态文件服务或 GitHub Releases | 签名更新包与模型插件分发 | 隔离更新签名私钥；设置回滚版本、哈希校验、带宽预算与不可用降级策略 |

## 8.2 设计与环境资源

设计：图标库（Tabler/Lucide）、UI 设计规范、产品 Logo 与各模块图标。

环境：Win10 22H2 / Win11 23H2 及更高受支持版本测试机；锁定一版 LibreOffice 作为转换验收基线；macOS/Linux 在 V1.0 后另行立项。

工具：Git 仓库、GitHub Actions、Windows 代码签名证书、转换/OCR 固定测试语料、崩溃统计的用户授权与匿名化机制。

预算：代码签名、API、模型/CDN 流量、测试设备与设计支持均需在第 1 周前明确负责人和上限；未确认的资源不得写入交付承诺。

## 8.3 文档资产

用户手册与功能速查页；隐私政策（涉及云端 AI 与可选匿名统计，发布前必须具备）；更新日志（CHANGELOG）。

# 9 附录：参考资料

Tauri 2.x 官方文档与 Updater 签名说明 — v2.tauri.app

Vue 3 官方文档 — vuejs.org

Element Plus — element-plus.org / Ant Design Vue — antdv.com

PaddleOCR — github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR

可选本地模型来源（按插件清单核验）

Rust crates：calamine、rust_xlsxwriter、docx-rs、lopdf、age、image、fast_image_resize、reqwest — docs.rs / crates.io

LibreOffice 命令行参数（--headless、--convert-to）— help.libreoffice.org；通义千问/智谱 AI 平台文档与定价